**Aktueller Stand zum Marktplatz Scheifling**

**Der Beteiligungsprozess zur Marktplatzgestaltung schreitet voran. Ein aktueller Einblick.**

**Mitte Oktober letzten Jahres starteten wir mit der Holzwelt Murau einen Prozess zur zukunftsfähigen Gestaltung unseres Marktplatzes. Inzwischen hat sich einiges getan und wir sind zuversichtlich, dass wir im Laufe der nächsten Monate erste Entwürfe präsentieren können. Erst einmal geben wir aber einen Überblick darüber, was bereits geschehen ist und wie wir weiter vorgehen:**

Wie schon eingangs erwähnt, startete der Prozess Mitte Oktober mit einem Workshop, zu dem alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte eingeladen waren. Wir definierten zusammen die Rahmenbedingungen und nominierten Personen für ein Kernteam, das im gesamten Prozess einbezogen wird. Erfreulicherweise waren alle Nominierten sofort bereit mitzuarbeiten.

Darauf folgte das erste Treffen des Kernteams, das aus mittlerweile 13 Personen besteht. In diesem Kernteamtreffen informierten wir die Freiwilligen über das Vorhaben, brachten alle auf den gleichen Wissensstand und berieten über das Vorgehen. Sehr schnell wurde klar, dass die Bevölkerung eingebunden werden soll. Daraufhin entstand die Idee zum Malwettbewerb für die Schulen, was sehr inspirierende Werke hervorbrachte. Die Auftaktveranstaltung konnte aufgrund des Lockdowns (noch) nicht stattfinden, weshalb wir eine Umfrage in Umlauf brachten.

Viele Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde nahmen an der Umfrage teil. Die Auswertung bestätigt unser Vorhaben. Deshalb luden wir im Jänner Eigentümerinnen und Eigentümer der Liegenschaften am und um den Marktplatz zu einem Workshop ein, in dem sie ihre Sicht der Dinge mitteilen konnten. Die wertvollen Inputs und Informationen, die wir an diesem Nachmittag erhielten, fließen in die weitere Planung ein.

Alle zusammengetragenen Informationen sind nun Inhalt eines weiteren Kernteam-Treffens. Ebenso werden wir im Kernteam das Datum für die Auftaktveranstaltung klären, die mit der Ausstellung der Kunstwerke aus der Malaktion an den Schulen einhergeht. Bei dieser „Ideenschmiede“ bieten wir Ihnen – den Bewohnerinnen und Bewohnern – die Möglichkeit, Ihre eigenen Ideen vorzubringen und zu diskutieren.

Im Idealfall können wir nach der Ideenschmiede das gesamte Vorhaben in verschiedene Projekte unterteilen. Fokusgruppen, bestehend aus Expertinnen, Experten und Freiwilligen des Kernteams, sollen die Projekte auf Umsetzbarkeit und Finanzierung prüfen. Sobald ein realistischer Umsetzungsplan und zeitlicher Ablauf stehen, präsentieren wir Ihnen gerne die Ergebnisse – und bestenfalls schon Entwürfe für unseren neuen Marktplatz.

Kontakt für Rückfragen:

Holzwelt Murau; Projektleiterin Natalie Hoffmann,

Tel.: +43 3532 / 20000 - 16; [natalie.hoffmann@holzwelt.at](mailto:natalie.hoffmann@holzwelt.at), [www.holzweltmurau.at](http://www.holzweltmurau.at)